**14.12.2015**

**Постановление**

**постоянной комиссии**

**О выполнении решения маслихата**

**города Астаны от 27 июня 2014 года**

**№245/36-V «О состоянии и мерах по**

**развитию и повышению эффективности**

**деятельности предприятий энергетики**

**столицы»**

Заслушав обсудив информацию о выполнении решения маслихата от 27 июня 2014 года №245/36-V «О состоянии и мерах по развитию и повышению эффективности деятельности предприятий энергетики столицы» постоянная комиссия городского маслихата по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства отмечает, что исполнительными органами выполнен комплекс мероприятий по реализации рекомендаций сессии маслихата для решения проблемных вопросов в теплоэнергетической системе города.

Акиматом города совместно с заинтересованными предприятиями и подведомственными организациями города активизирована работа по реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие и повышение энергетической безопасности столицы.

В текущем году по бюджетной программе «Развитие теплоэнергетической системы» управлению энергетики с учетом уточнения республиканского бюджета предусмотрены средства в сумме 26 867, 4 млн. тенге, в том числе на реализацию проектов: «Реконструкция ТЭЦ-1» - 3 510,0 млн. тенге, «Реконструкция и расширение ТЭЦ-2» - 9 457,4 млн. тенге, «Строительство ТЭЦ-3» - 13 900,0 млн. тенге. В проекте бюджета на 2016 год также предусмотрены средства по программе «Развитие теплоэнергетической сети» за счет республиканского и местного бюджета в сумме 23 245,3 млн. тенге. Кроме того, по программе «Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения» из Национального фонда Республики Казахстан на 2015 год, с учетом республиканского бюджета, предусмотрены средства в сумме 22 714,5 млн. тенге.

Для обеспечения окраин города бесперебойным электроснабжением управлением энергетики ведется реализация проекта «Реконструкция существующих электрических сетей». Так, в период с 2011 по 2015 годы реконструированы и вновь построены распределительные и трансформаторные подстанции в количестве 214 единиц, что позволило увеличить мощности трансформаторов и количество ячеек для подключения новых потребителей, уменьшить потери электрической энергии, обеспечить надежность электроснабжения старой части города, уменьшить аварийные ситуации на электрических сетях.

В рамках инвестиционной программы АО «Астана РЭК» на ежегодной основе проводится текущий и капитальный ремонт оборудования распределительных и трансформаторных подстанций, расположенных в жилых массивах «Ондіріс», «Заречный», «Энергетик».

Построена электрическая подстанция «Караоткель», проведены 136,94 км сетей электроснабжения с установкой 40 единиц комплектных трансформаторных подстанций, 132,8 км магистральных сетей водоснабжения, 136,0 км магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации с установкой 26 единиц комплектных канализационных насосных станций, сетей наружного освещения 67,41 км, строительство 59,81 км автомобильных дорог.

Управлением энергетики совместно с аппаратами акимов районов города проведены мероприятия по выявлению бесхозяйных электросетевых объектов, подготовлен и утвержден их список. Для регистрации и постановки на учет в органах юстиции, в целях передачи таких объектов в коммунальную собственность и на баланс эксплуатирующей организации список будет направлен в управление коммунального имущества и государственных закупок.

По состоянию на 3 декабря 2015 года стоимость имущества, поступившего в коммунальную собственность с 14 октября 2015 года составила 4 868 978 175 тыс. тенге, в том числе тепломагистраль в левобережной части города 3 ввод от ТЭЦ-2 до ЦТРП-III (от павильона №3 до НС-8, павильоны №3, 11, 6, перемычка от 2 ввода до 3 ввода) (лот-2 от НС-8 до П-6, павильон №6, врезка в существующую тепломагистраль).

На постоянной основе по мере обращений юридических лиц управлением коммунального имущества и государственных закупок ведутся работы по передаче в коммунальную собственность инженерных сетей, опор уличного, внутриквартального и паркового освещения.

По частным электрическим сетям, районными акиматами проведены переговоры с собственниками электрических сетей. Составлен график передачи объектов с указанием поэтапной процедуры передачи в коммунальную собственность. На сегодняшний день в частной собственности по городу находятся 139 единиц электрических сетей, в том числе в районах «Алматы» - 39, «Есиль» - 83, «Сарыарка» - 17.

Регулярно управлением энергетики совместно с АО «Астана-Теплотранзит» проводится разъяснительная работа с населением, кооперативами собственников квартир о необходимости установки систем учета теплоснабжения. Так, счетчиками теплового учета оснащены по району «Алматы» 989 многофункциональных жилых фонда, по району «Сарыарка» - 758, по району «Есиль» – 168 жилых дома.

Для решения вопроса обеспечения квалифицированными кадрами предприятий теплоэнергетического комплекса города в 2015 году выделен государственный заказ для обучения, финансируемых из местного бюджета, по специальностям: «Электрооборудование электрических сетей», «Электроснабжение», «Автоматизация и управление».

Вместе с тем, постоянная комиссия городского маслихата отмечает, что, несмотря на принимаемые меры по развитию и улучшению электроснабжения города и выполнению рекомендаций сессии маслихата, актуальными остаются изношенность тепловых и электрических сетей. Сохраняется отставание от утвержденного графика при проведении работ по реконструкции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и строительстве ТЭЦ-3.

Достаточно медленными темпами решаются вопросы передачи бесхозяйных электросетевых объектов. Остаются нерешенными вопросы перевода к централизованному отоплению двухэтажных домов жилых массивов Коктал, Интернациональный, Мичурино, Ондіріс, Железнодорожный и Восточная Ильинка.

Не на должном уровне реализуется проект «Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка». Не завершены в полном объеме работы по строительству инженерных сетей к домам, построенным по Государственной программе развития жилищного строительства.

На основании вышеизложенного, постоянная комиссия городского маслихата по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Информацию «О выполнении решения маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года №245/36-V «О состоянии и мерах по развитию и повышению эффективности деятельности предприятий энергетики столицы» принять к сведению.

2. Рекомендовать управлению энергетики совместно с заинтересованными государственными учреждениями, теплоэнергетическими предприятиями города принять неукоснительные меры по выполнению рекомендаций сессии маслихата в полном объеме.

Активизировать работу по обеспечению надежной эксплуатации и качественного электроснабжения потребителей жилых массивов окраин города. С целью снижения изношенности сетей продолжить мероприятия по проектированию и строительству новых сетей тепло-, электроснабжения, с учетом растущих нагрузок потребителей.

Принять меры по завершению проекта «Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка».

3. Рекомендовать управлению коммунального имущества и государственных закупок, управлению энергетики принять дополнительные меры по своевременной передаче эксплуатирующим организациям объектов благоустройства, инженерно-коммуникационных сетей, бесхозяйных объектов с целью формирования и учета коммунального имущества в столице и дальнейшего их содержания, уделив особое внимание соблюдению сроков сдачи объектов в эксплуатацию и качеству проводимых работ.

**Председатель постоянной комиссии М.Е. Шекенов**