**Постановление**

**постоянной комиссии**

**от 15 февраля 2018 года**

**О состоянии и мерах**

**по развитию системы**

**инфраструктуры, благоустройства,**

**озеленения в городе Астаны**

Заслушав и обсудив информацию «О состоянии и мерах по развитию системы инфраструктуры, благоустройства, озеленения в городе Астаны», постоянная комиссия городского маслихата по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства отмечает, что исполнительными органами осуществляется комплекс мероприятий по развитию объектов энергетики, дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, созданию единой зеленой структуры города.

 В целях развития и модернизации объектов энергетики города Астаны из государственного бюджета в 2017 году выделено 49,4 млрд. тенге, в том числе: на систему теплоснабжения – 34,8 млрд. тенге, на систему электроснабжения – 14,6 млрд. тенге.

 В 2017 году выполнен ряд мероприятий по реконструкции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Проведены работы по строительству новых и реконструкции старых магистральных тепловых сетей. Выполнено строительство 2-х тепловых павильонов и реконструкция 4 кммагистральных тепловых сетей. Построены 4,4 км магистральных тепловых сетей по ул. А. Молдагуловой, А. Байтурсынова, №38 и Керей, Жанибек хандар. Обеспечено надежное теплоснабжение правобережной части города и подключены новые потребители по ул. А. Байтурсынова, №38 и Керей, Жанибек хандар. Переведены на централизованное теплоснабжение университет КазГЮУ, Научно-производственный центр трансфузиологии (Центр крови).

В рамках реализации государственной программы «Нұрлы жол» построена и запущена тепломагистраль 5-го ввода протяженностью 12 км, что дало возможность обеспечения новых потребителей левобережья централизованным теплоснабжением. В 2017 году осуществлен полный запуск подстанции «Байтерек» для обеспеченияэлектроснабжением Нового железнодорожного вокзала, НС-15, 16, колледжа «Кәсіпқор», пос. Достык, Национальный научный онкологический центр АОО Назарбаев Университет, МЖК ТОО КазИндастриал групп, ТОО Барс-2030.

Завершено полное строительство и подписан акт ввода по ПС «Туран» и ПС «Жанажол». Ведется строительство ПС «Самал», который позволит обеспечить электроснабжением объекты общей требуемой мощностью около 17 МВт. В 2017 году в рамках проекта ПС «Аэропорт. 2 очередь» завершено строительство КЛ "Аэропорт-Олимп», демонтаж ОРУ на ПС «Аэропорт». Завершен проект по реконструкции РП, ТП в количестве 60 шт.

В рамках проекта «Электроснабжение Нового коммунального рынка в городе Астане» предусмотрена реконструкция ПС «Керамика» и строительство КЛ-10 кВ, РПК-2Т. Завершены работы по прокладке кабельной линии к рынку «Алай», установке РПК-2Т, реконструкции по одной стороне ПС «Керамика». Ведется реализация проекта по строительству кабельной линии «Коктем-Западная» и завершено строительство «Аэропорт-Олимп».

В целях развития дорожно-транспортной инфраструктуры в 2017 году построено 66 новых улиц, протяженностью 44,9 км. Проведен средний ремонт на 50 улице, протяженностью 44,1 км, в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020». В рамках краткосрочных мер по снятию транспортной загруженности в 2017 году обустроено 8 перекрестков с устройством 9 правоповоротных съездов.

В рамках строительства Малой кольцевой дороги продолжается строительство транспортных развязок и улиц, что позволит снять транспортную нагрузку с проспектов Туран и Кабанбай батыра. Начаты работы по строительству двух автомобильных мостов, продолжаются работы по строительству 17улиц, в том числе в районах застройки социальных объектов.

В рамках развития окраин города будет продолжено строительство улиц и инженерных сетей в жилых массивах Коктал-2, Интернациональный, подводящие инженерные сети водопровода и канализации к жилым массивам Интернациональный и Мичурино.

 Принимаются меры по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры. В рамках реализации проекта «Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка» 2-очередь»на территории жилого массива «Уркер» проведена ревизия существующих сетей канализации, прочищены канализационно-насосные станции и коллектора. В рамках договорных обязательств подрядчиком ТОО «ЦСК-НС» установлено 5 новых насосов. Проведены дорожно-ремонтные работы для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта по проектной улице №93. Возобновлены работы по устройству тротуаров, устройству остановочных площадок и павильонов. Ведутся работы по восстановлению надлежащего состояния наружного освещения. По проекту «Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка» 3-очередь» заасфальтировано 32 улицы, в щебневом покрытии выполнено 18 улиц. Проложено 9276,10 п.м. сетей канализации и 7889,30 п.м.сетей водопровода .

 Ведутся работы по передаче в коммунальную собственность города объекта «Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка» 4-очередь». Выполнены на 85 процентов работы по строительству сетей и благоустройству дорог к коттеджному городку восточнее улицы Манаса и севернее реки Есиль» 1 и 2 очереди.

В 2017 году обеспечен проезд по отдельным улицам планировочного района А, Б, Слободка. Произведена установка 297 железобетонных опор электроснабжения 10 кВ, 413 опор электроснабжения 0,4 кВ.в поселке Коянды (правая сторона). Выполнено устройство основания подъездной дороги с освещением к новому кладбищу. Объявлены конкурсы по проектам «Строительство сетей наружного освещения районов «Алматы», «Сарыарка», «Есиль», 2 очередь».

В рамках развития коммунального хозяйства выполнены работы по строительству Ботанического сада, Теннисного центра, Национального Пантеона Республики Казахстан, нового кладбища.

Проделан ряд мероприятий по декоративному озеленению города с использованием многолетних цветников, определены места для их посадки общей площадью 158 559 м2. Разработана и направлена техническая спецификация администраторам бюджетных программ для проведения процедуры государственных закупок на 3 года. Разработан и утвержден «План озеленения по проведению акции «1 миллион деревьев для города Астаны в честь празднования 20-летия столицы на 2018 год».

 Вместе с тем, постоянная комиссия городского маслихата отмечает, что в вопросах развития системы инфраструктуры, благоустройства, озеленения в городе Астаны имеются определенные проблемы.

Из-за проблем не снесенных объектов и с недостаточностью финансовых средств не представляется возможным проведение работ по строительству улицы Кумисбекова в участке от улицы Абая до улицы Сейфуллина.

Остается не выполненным строительство дорожного полотна на отдельных участках планировочного района Мынжылдык по причине работ, проводимых ТОО «Дирекция по строительству ЛРТ» по строительству легкорельсовой транспортной системы.

Не приняты меры по строительству дороги на улице №85. Произведенные работы по отсыпке дорожного полотна инертными материалами не дают результатов. Необходима реконструкция улицы А.Жубанова от пр. Абая до ул. Пушкина.

Требует внимания проблема отсутствия дорог к некоторым жилым комплексам и остановкам общественного транспорта. Особо нуждаются в строительстве дорог и тротуаров жители ЖК «Социум» по улице Досмухамедулы. Отсутствие дорог, пешеходных тротуаров и автобусных остановок также вызывают недовольства жителей улиц Куйши Дина, жилых массивов на окраинах города.

Требует решения вопрос строительства подъездных путей к школам города и другим социальным объектам.

Опасным для здоровья и жизни пешеходов, особенно детей и школьников, является пешахолный переход на проспекте Кабанбай батыра в районе Дворца Салтанат Сарайы.

Депутаты обеспокоены затягиванием сроков строительства ТЭЦ-3. С учетом строительства и ввода в эксплуатацию новых жилых комплексов, может ограничиться запас энергетических мощностей на следующий отопительный сезон

На основании вышеизложенного, постоянная комиссия городского маслихата по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства **ПОСТАНОВИЛА:**

 1. Информацию «О состоянии и мерах по развитию системы инфраструктуры, благоустройства, озеленения в городе Астаны» принять к сведению.

2. Рекомендовать акимату города Астаны и заинтересованным структурным подразделениям акимата города Астаны:

- продолжить работу по развитию и модернизации объектов энергетики, дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, озеленения столицы.

- принять меры по своевременному финансированию работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог и улиц в столице, обеспечению выкупа подлежащих сносу объектов недвижимого имущества при изъятии земельных участков для строительства дорог;

- определить зоны ответственности администраторов программ при строительстве социальных объектов по устройству подъездных дорог к школам города и другим социальным объектам.

3. Рекомендовать ГУ «Управление автомобильных дорог города Астаны» активизировать деятельность по улучшению состояния внутриквартальных, подъездных и автомобильных дорог, пешеходных тротуаров, уделить особое внимание дорогам на окраинах столицы;

- совместно с Местной полицейской службой Департамента внутренних дел города Астаны принять меры по обеспечению безопасности пешеходов при переходе на проспекте Кабанбай батыра в районе дворца Салтанат Сарайы.

4. Рекомендовать ГУ «Управление энергетики города Астаны» организовать заседание в ТОО «НИПИ «Астанагенплан» по обсуждению проблем сферы теплоснабжения с участием представителей топливно-энергетического комплекса столицы и депутатов маслихата города Астаны.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию городского маслихата по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

**Председатель постоянной комиссии**

**по вопросам строительства,**

**экологии, транспорта, торговли и**

**жилищно-коммунального хозяйства**  **С. Жунусов**